InteliReg

# RQ-04C - Plano de Curadoria Documental

Sequência planejada para validação documental do retrieval regulatório

| Status | PLANEJADO / ADIADO PARA EXECUÇÃO POSTERIOR |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | 21/08/2026 |
| Escopo | Curadoria de relevância documental dos casos MVP |
| Próxima prioridade | Estabilização operacional e preparação do MVP para produção |

# 1. Objetivo e decisão de priorização

Este documento registra a sequência de curadoria documental que deverá ser executada posteriormente, sem bloquear a subida do MVP do InteliReg para produção. A decisão atual é congelar a evolução estrutural do retrieval, exceto por correções de defeitos, e concentrar as próximas alterações em hardening operacional, configuração e segurança de produção.

Decisão de fase A RQ-04C fica formalmente registrada como backlog técnico-regulatório. O retrieval atual será tratado como baseline estável durante a preparação de produção. Ajustes futuros de ranking deverão ser guiados pela curadoria descrita neste documento.

# 2. Baseline registrada antes da curadoria

| Item | Baseline | Situação |
| --- | --- | --- |
| Pipeline ativo | mvp-v2-semantic-v2 | Estável |
| Vocabulário | semantic-v2.0-mvp-seed - 60 conceitos | Seed pendente de revisão de domínio |
| Golden semântico | 164/164 casos | PASS |
| Golden histórico de retrieval | T01-T09 | 9/9 PASS |
| Intenções MVP | 25 casos - 5 por processo | 25/25 PASS |
| Cobertura do índice | 3.224 versões / 19.314 chunks / 19.314 embeddings | Completa |
| Chunks sem embedding | 0 | OK |

Os 25 casos MVP atuais validam principalmente ativação de conceitos e retorno de evidências. Ainda não constituem ground truth documental, porque não possuem assertions curadas de documentos esperados.

# 3. Escopo da RQ-04C

Curar inicialmente os 25 casos já existentes no golden dataset do MVP.

Revisar os resultados top-N recuperados por consulta, preferencialmente top 10.

Classificar relevância documental com critérios simples e auditáveis.

Registrar documentos importantes que deveriam aparecer e não foram recuperados.

Transformar as decisões revisadas em assertions documentais versionadas.

Calcular métricas de retrieval com base na ground truth aprovada.

Somente depois avaliar ajustes mínimos de ranking, expansão ou vocabulário.

# 4. Papéis previstos

| Papel | Responsabilidade | Observação |
| --- | --- | --- |
| Engenharia / InteliReg | Gerar candidatos, exportar contexto e incorporar golden cases. | Não decide relevância regulatória final. |
| Especialista regulatório | Classificar documentos e apontar ausências relevantes. | Responsável pelo julgamento de domínio. |
| Revisor regulatório | Revisar e aprovar divergências ou casos críticos. | Preferencial para P0 e ambiguidades. |
| Responsável técnico do produto | Homologar versão do benchmark e gates. | Controla mudança de baseline. |

# 5. Sequência futura de execução

## 5.1 Congelar a baseline

Registrar hash/versão do vocabulário, pipeline, modelo de embedding e estratégia de retrieval.

Executar novamente os goldens existentes para garantir que a curadoria começa sobre um estado conhecido.

Não alterar pesos ou embeddings durante a rodada de rotulagem.

## 5.2 Gerar pacote de candidatos

Executar as 25 queries MVP contra a API.

Persistir top 10 por query com document_id, version_id, título, rank, scores, trecho e metadados de diagnóstico.

Preservar o texto da pergunta exatamente como testado.

## 5.3 Rotular relevância documental

Cada resultado deve receber um rótulo: relevant, partially_relevant ou irrelevant.

O especialista deve poder registrar comentário curto quando a decisão não for óbvia.

Casos P0 ou divergentes devem ser encaminhados à segunda revisão.

## 5.4 Registrar documentos ausentes

Quando uma norma/documento esperado não estiver no top 10, registrar missing_expected_document.

A ausência deve conter document_id ou identificador suficiente para localizar o documento no corpus.

Não inferir documento esperado apenas por similaridade ou pelo LLM; a indicação deve ser curada.

## 5.5 Consolidar assertions documentais

Converter a curadoria aprovada em expected_documents no golden dataset.

Associar max_rank quando a posição for relevante para o caso.

Versionar as assertions e registrar autor/revisor/data da aprovação.

## 5.6 Executar benchmark documental

Calcular Recall@3, Recall@5, MRR e nDCG quando houver labels graduados.

Medir também taxa de consultas com pelo menos um documento relevante no top 3 e top 5.

Separar resultados por processo regulatório e prioridade P0/P1.

## 5.7 Analisar erros antes de tunar

Classificar falhas em: ausência no corpus, FTS, vetor, expansão semântica, identificador, reranking ou ambiguidade da pergunta.

Evitar ajuste global para corrigir um único caso quando o problema for de conteúdo ou curadoria.

Registrar cada mudança de ranking como experimento reproduzível.

## 5.8 Aplicar apenas ajustes mínimos

Priorizar correções locais de alias, expansão ou regras determinísticas.

Preservar T01-T09 e os casos já aprovados como regressão obrigatória.

Novo modelo de embedding, cross-encoder ou mudança estrutural de ranking só devem ser considerados se a ground truth demonstrar necessidade.

# 6. Protocolo de classificação

| Rótulo | Uso | Interpretação operacional |
| --- | --- | --- |
| relevant | Documento diretamente útil para responder à intenção. | Conta como evidência positiva. |
| partially_relevant | Documento relacionado, porém incompleto, secundário ou contextual. | Pode contribuir para nDCG, mas não substitui evidência principal. |
| irrelevant | Resultado não útil para a intenção avaliada. | Conta como ruído de ranking. |
| missing_expected_document | Documento relevante indicado pela curadoria e ausente do top-N. | Sinaliza problema de recall ou cobertura. |

Princípio de governança A classificação representa relevância para a consulta avaliada. Ela não deve ser usada como parecer sobre vigência, prevalência normativa ou interpretação jurídica/regulatória.

# 7. Estrutura sugerida do golden case

{
  "id": "MVP-CBPF-01",
  "query": "Quais normas tratam de certificação de boas práticas de fabricação?",
  "expected_concepts": ["cbpf"],
  "expected_documents": [
    {
      "document_id": "<uuid>",
      "max_rank": 3,
      "relevance": "relevant",
      "review_status": "approved"
    }
  ],
  "missing_expected_documents": [],
  "curation": {
    "reviewed_by": "<papel-ou-identificador>",
    "reviewed_at": "<timestamp>",
    "version": "1"
  }
}

# 8. Métricas previstas

| Métrica | Objetivo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Recall@3 / Recall@5 | Verificar se documentos esperados aparecem cedo. | Principal indicador de cobertura. |
| MRR | Medir a posição do primeiro documento relevante. | Sensível ao ranking inicial. |
| nDCG | Considerar relevância graduada. | Útil quando houver relevant/partially_relevant. |
| Hit rate top 3 / top 5 | Percentual de queries com pelo menos um relevante. | Indicador simples para acompanhamento. |
| Zero-result / zero-relevant rate | Identificar falhas críticas. | Deve ser acompanhado por processo. |

Os thresholds quantitativos devem ser homologados após a primeira rodada de curadoria. Como referência técnica inicial, pode-se adotar como meta que todas as intenções P0 apresentem pelo menos um documento relevante no top 5, mas isso ainda não é um critério formal aprovado.

# 9. Critérios de encerramento da RQ-04C

25 casos MVP revisados por especialista regulatório.

Assertions documentais aprovadas e versionadas.

Documentos ausentes registrados quando aplicável.

Benchmark documental executável automaticamente.

Métricas segmentadas por processo disponíveis.

Falhas classificadas por causa técnica ou de conteúdo.

Baseline atual preservada em regressão antes de qualquer tuning.

# 10. Sequência após a RQ-04C

| RQ-04C | Curadoria documental dos 25 casos e benchmark de relevância. |
| --- | --- |
| Ajustes mínimos | Correções orientadas pelos erros observados, mantendo regressões. |
| RQ-04D | Piloto de situação normativa e relações com conjunto pequeno de atos curados. |
| RQ-05 | Entrega de regulatory_context ao LLM e tratamento explícito de status unknown. |
| Expansão | Ampliação progressiva do golden dataset e do vocabulário aprovado. |

# 11. Handoff para a fase de produção

Com a RQ-04C documentada e adiada, a próxima fase do projeto deve priorizar alterações pequenas, reversíveis e operacionais para colocar o MVP em produção sem reabrir o núcleo de retrieval.

Congelar mvp-v2-semantic-v2 como baseline de produção, salvo correção de defeito comprovado.

Separar configuração de desenvolvimento/homologação/produção e revisar secrets.

Definir processo de execução e supervisão da API e dos workers.

Validar reverse proxy/TLS, políticas de acesso, CORS e limites de exposição da API.

Garantir logs, rotação, métricas e alertas mínimos para health/readiness, filas e erros.

Definir backup/restore do PostgreSQL e rotina de verificação.

Preparar procedimento de deploy, migration, rollback e smoke test pós-deploy.

Executar testes de carga básicos e revisar timeouts/limites de recursos.

Manter saídas de IA como apoio sujeito a revisão humana, especialmente em análises regulatórias de maior impacto.

Próxima tranche recomendada PROD-READY-01 - Checklist e hardening operacional do rag-service, em mudanças pequenas e verificáveis, sem alterar a lógica de ranking já estabilizada.

# 12. Observações de governança

Este plano é um artefato técnico de produto. A curadoria futura deverá ser conduzida por especialistas, e qualquer informação sobre vigência, revogação, obrigação ou aplicabilidade normativa deve ser conferida nas fontes oficiais e registrada com proveniência. O LLM pode auxiliar na triagem e sumarização, mas não deve ser a autoridade final para aprovação da ground truth regulatória.